**2021 YILI**

**İL ÖZEL İDARESİ**

**PROGRAM UYGULAMALARI**

**(31.12.2021 )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI (BSK) SICAK ASFALT( ÖZEL İDARE) PROGRAMI** | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | Y.Kızılcaören-Nusret | 3 |
| 2 | Merkez | Kırgıllı-Seydiköy (Geçen yıldan kalan) | 4 |
| 3 | Aslanapa | Çalköy-Aslanapa Merkez | 2,13 |
| 4 | Ç.Hisar | Hacımahmut-Çamköy-Gökağaç | 1,7 |
| 5 | Domaniç | Ilıcaksu-Çukurca | 4 |
| 6 | Hisarcık | Hamamköy-Sefa-Halifeler | 4,5 |
| 7 | Tavşanlı | Gazelyakup-Mahmudiye | 2,5 |
| **TOPLAM** | | | **21,83** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI (BSK) SICAK ASFALT( KÖYDES) PROGRAMI** | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | (Seyitömer)-Arslanlı-Mahmudiye -BSK yapımı | 2,5 |
| 2 | Merkez | İly.İlt.-Karsak-Suluköy-Kranşeyh | 2,8 |
| 3 | Merkez | (Gevrekseydi)-Doğa-Ağızören-Kızık-Kükürt | 3,9 |
| 4 | Aslanapa | Çalköy-Aslanapa Merkez | 4,37 |
| 5 | Ç.Hisar | Hacımahmut-Çamköy-Gökağaç | 2,3 |
| 6 | Tavşanlı | Gümüşgölcük-Şenlik | 4,2 |
| **TOPLAM** | | | **20,07** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021YILI BSK ASFALT PROTOKOLLÜ(FRİGIUM-BELEDİYE-TANAP-MADENPAYI) PROGRAMI** | | | |
| **S.N** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | Çobanlar-Bayat (Maden payı) | 3,5 |
| 2 | Merkez | Stad çevresi | 0,8 |
| **TOPLAM** | | | **4,3** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** | | | |
| **S.N** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Sobran | 1,5 |
| 2 | Emet | Dy.ilt-Abaş | 6 |
| 3 | Gediz | İly.ilt-Dedeköy | 1,1 |
| 4 | Şaphane | Şaphane İlçe Merkezi Değirmendere | 1,99 |
| 5 | Şaphane | İlçe merkezi içi(prog.dışı) | 0,75 |
| 6 | Simav | Koyunoba-köy yolu(prog.dışı) | 3,5 |
| 7 | Tavşanlı | Ayvalı-Sorgun Mah. | 7,2 |
| 8 | Tavşanlı | Değirmesaz(program dışı) | 0,6 |
| 9 | Merkez | Yeşilbayır-Şehitlik yolu(prog.dışı) | 2 |
| 10 | Merkez | Tepeköy (prog.dışı) | 0,3 |
| 11 | Merkez | Ovacık \_inli(program dşı) | 0,55 |
| **TOPLAM** | | | **25,49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | Grp.Ky.ilt.-Damlalıkaraağaç | 1,4 |
| 2 | Domaniç | Grp.Ky.ilt-Saruhanlar | 3,5 |
| 3 | Emet | İly.ilt-Ömerfakı | 1,4 |
| 4 | Emet | Ky.ilt.Düşecek | 2,9 |
| 5 | Pazarlar | Saray-Orhanlar | 0,5 |
| 6 | Şaphane | İlçe Mrkz.ilt-Değirmendere | 3,31 |
| **TOPLAM** | | | **13,01** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.KAT ASFALT( PROTOKOLLÜ) PROGRAMI** | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Gediz | Devlet hastanesi yolu | 0,9 |
| 2 | Tavşanlı | Devekayası yolu(Maden payı) | 2 |
| **TOPLAM** | | | **2,9** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI ÖZEL İDARE PROGRAMI BETON YOL PROGRAMI** | | | |
| **S.N** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Altıntaş | Dy.İlt.Erenköy | 3,5 |
| 2 | Altıntaş | Dy.ilt-Sevdiğin-Yenikaraağaç (SSB yapımı)(Silindirle sıkıştırılmış beton) | 0,4 |
| 3 | Altıntaş | Dy.ilt-Çakırsaz | 0,8 |
| 4 | D.Pınar | Kızılca -Selkisaray | 3,9 |
| 5 | Gediz | Vakıf-Erdoğmuş | 3,6 |
| 6 | Simav | Ortaca -Yavu İly.İlt. | 7 |
| 7 | Simav | Yeşilköy köy yolu | 2 |
| 8 | Simav | Kestel yolu | 3 |
| **TOPLAM** | | | **24,2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI KÖYDES PROGRAMI BETON YOL PROGRAMI** | | | |
| **S.N** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Altıntaş | Dy.ilt-Sevdiğin-Yenikaraağaç (SSB yapımı)(Silindirle sıkıştırılmış beton) | 3,6 |
| 2 | D.Pınar | Kızılca -Selkisaray | 2,4 |
| 3 | Gediz | Vakıf-Erdoğmuş | 4 |
| 4 | Simav | Dy.ilt-Gökçeler-Söğüt | 8 |
| **TOPLAM** | | | **18** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI ÖZEL İDARE PROGRAMI 2.KAT ASFALT** | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Tavşanlı | Değirmisaz(Program dışı) | 0,5 |
| 2 | Emet | Ömerfakı-Düşecek-Karbasan grup yolu(prg.dışı) | 3,6 |
| **TOPLAM** | | | **4,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI (PROTOKOLLÜ) PROGRAMI 2.KAT ASFALT** | | | | | | |
| **S. NO.** | | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | | **UYG.(Km.)** | |
| 1 | | Tavşanlı | Çayır yolu (Maden payı) | | 2,1 | |
| **TOPLAM** | | | | | **2,1** | |
| **2021 YILI ONARIM PROGRAMI** | | | | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | | | **YOL ADI** | | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | | | Muhatboğazı-Ürünlüçiftliği-Söğütyaylası | | 13 |
| 2 | Merkez | | | Çavuşçiftliği | | 2 |
| 3 | Merkez | | | Yaylayolu-Pullar | | 3 |
| 4 | Merkez | | | Yellice | | 3,3 |
| 5 | Altıntaş | | | Kuyucak-Yalnızsaray | | 4 |
| 6 | Altıntaş | | | Dy.İlt.Yolçatı | | 3,7 |
| 7 | Aslanapa | | | Aslıhanlar-Yağcılar-Çalköy | | 5 |
| 8 | Ç.Hisar | | | Hacıkebir-Efeler-Çatköy-Gökler | | 3 |
| 9 | Domaniç | | | Dy.ilt.Güney | | 2 |
| 10 | Emet | | | İly.İlt.Esatlar | | 0,7 |
| 11 | Emet | | | Grk.Ky.İlt.Yağcık | | 1 |
| 12 | Emet | | | Dereli Kaplıcaları-Günlüce | | 5,3 |
| 13 | Gediz | | | Ece Sazak Yol Ayrımı-Tepepınar-Yumrutaş | | 5 |
| 14 | Gediz | | | Gediz-Pınarbaşı | | 1,5 |
| 15 | Gediz | | | Yelki-Gediz Barajı | | 3,5 |
| 16 | Hisarcık | | | Dy.İlt.Güldüren | | 5 |
| 17 | Hisarcık | | | Dy.ilt-Yoncaağaç(Geçen yıldan) | | 2 |
| 18 | Hisarcık | | | Aş.Yoncaağaç | | 0,5 |
| 19 | Şaphane | | | Gaipler - Gürkuyu | | 2,5 |
| 20 | Tavşanlı | | | Eşen-Kızılçukur | | 0,5 |
| 21 | Tavşanlı | | | Gevrekler-Kırkkavak | | 3 |
| 22 | Tavşanlı | | | Üyücek-Çıkrıcak | | 4,5 |
| 23 | Tavşanlı | | | Çamalan-Kargılı(Geçen yıldan) | | 7 |
| 24 | Tavşanlı | | | Karakaya | | 1 |
| **TOPLAM** | | | | | | **82** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI ALT YAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI** | | | |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(Km.)** |
| 1 | Merkez | Kirazlıyayla | 4 |
| 2 | Merkez | Muhatboğazı-Ürünlüçiftliği-Söğütyaylası | 13 |
| 3 | Merkez | Çavuşçiftliği | 2 |
| 4 | Merkez | Yaylayolu-Pullar | 3 |
| 5 | Merkez | Yellice | 3,3 |
| 6 | Altıntaş | Kuyucak-Yalnızsaray | 4 |
| 7 | Altıntaş | Dy.İlt.Yolçatı | 3,7 |
| 8 | Aslanapa | Aslıhanlar-Yağcılar-Çalköy | 5 |
| 9 | Ç.Hisar | Hacıkebir-Efeler-Çatköy-Gökler | 1,5 |
| 10 | Domaniç | Dy.ilt.Güney | 1 |
| 11 | Emet | İly.İlt.Esatlar | 0,7 |
| 12 | Emet | Grk.Ky.İlt.Yağcık | 1 |
| 13 | Emet | Dereli Kaplıcaları-Günlüce | 5,3 |
| 14 | Gediz | Ece Sazak Yol Ayrımı-Tepepınar-Yumrutaş | 5 |
| 15 | Gediz | Gediz-Pınarbaşı | 1,5 |
| 16 | Gediz | Yelki-Gediz Barajı | 3,5 |
| 17 | Hisarcık | Dy.İlt.Güldüren | 5 |
| 18 | Hisarcık | Dy.ilt-Yoncaağaç(Geçen yıldan) | 2 |
| 19 | Hisarcık | Aş.Yoncaağaç | 0,5 |
| 20 | Şaphane | Gaipler - Gürkuyu | 2,5 |
| 21 | Tavşanlı | Eşen-Kızılçukur | 0,5 |
| 22 | Tavşanlı | Gevrekler-Kırkkavak | 3 |
| 23 | Tavşanlı | Üyücek-Çıkrıcak | 4,5 |
| 24 | Tavşanlı | Çamalan-Kargılı(Geçen yıldan) | 7 |
| 25 | Tavşanlı | Karakaya | 1 |
| **TOPLAM** | | | **83,5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI KİLİT TAŞI( ÖZEL İDARE&KÖYDES) PROGRAMI** | | | |
| **S.N** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **UYG.(M2.)** |
| 1 | Gediz | Yenigüney köyü 10.000m2 taş döşeme işi | 10.490 |
| 2 | Emet | Doğanlar, Umutlu, Köprücek, Samrık, Esatlar, Katrandağı köylerine toplam 6.900 m2 kilitli taş alım ve döşeme işi (Ek) | 6.900 |
| 3 | Tavşanlı | Akçaköy (800 m²) Akçaşehir (800 m²), Çaltılı (600 m²), Kargılı (430 m²) köylerine toplam 2.630 m² parke taşı alımı- (Ek) | 2.630 |
| 4 | Pazarlar | Akşinik Köyü 54 m2 Kilitli Parke Taşı alım işi | 54 |
| 5 | Şaphane | İnceğiz köyüne 600 m2 kilitli taş alım ve döşeme işi | 600 |
| 6 | Ç.Hisar | Ağarı Köyü Parke Taşı Alımı ve Döşeme İşi(Ek) | 1.356 |
| 7 | Merkez | Fındık köyü(545 m2)(AFAD)-Ayvalı köyü(55 m2)-Kınık köyü(1.250 m2)(Özel idare ödeneği ile) | 1.850 |
| 8 | Tavşanlı | Kışlademirli köyü(150 m2)-(Özel idare ödeneği ile) | 150 |
| **TOPLAM** | | | **13.540** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KÖY YOLLARI İCMALİ** | | | |
| **İşin Adı** | **Prg.** | **Uyg.** | **%** |
| **Sıcak Asfalt (km.)** | **36,4** | **46,2** | **127%** |
| **1.Kat Asfalt (km.)** | **26,55** | **41,4** | **156%** |
| **2.Kat Asfalt (km.)** | **6,2** | **6,2** | **100%** |
| **Beton Yol(km.)** | **39** | **42,2** | **108%** |
| **Alt Yapı Güçlendirme(km.)** | **73,7** | **83,5** | **113%** |
| **Onarım (km.)** | **73,7** | **82** | **111%** |
| **Asfalt bakım(yama)** | **1570** | **1570** | **100%** |
| **Yol Çizgi yapımı(km)** | **350** | **350** | **100%** |
| **Kilit taşı m2** | **13.540** | **13.540** | **100%** |
| **Büz(mt.)** | **4906** | **4906** | **100%** |
| **Trafik İşaretleri/CTP/ Omega Direk(ad.)** | **6100/ 10.000** | **4300/ 8.000** | **70%** |

**ÖZEL İDARE İÇMESUYU VE KANALİZASYON PROGRAMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **İŞİN ADI** | **AÇIKLAMA** |
| Simav | Kestel | Kestel köyü içmesuyu isale hattı ve terfili tesis yapımı | Bitti |
|  |  |  |  |
| **S.No** | **İlçesi** | **İşin Adı** | **Durumu** |
| 1 | Merkez | Kuyusinir Biriktirmeli Terfili Tesis Yapımı | Bitti |
| 2 | Merkez | Doğalar İçme Suyu Şebeke Yapımı | Bitti |
| 3 | Merkez | Yakaca 50 m3 Depo Yapımı | Bitti |
| 4 | Merkez | Doğarslan Mini Onarım (Depo İçi Sızdırmazlık) | Bitti |
| 5 | Merkez | Çobanlar Mini Onarım (Depo İçi Sızdırmazlık) | Bitti |
| 6 | Merkez | Doğa Terfi Binası Yapım İşi | Bitti |
| 7 | Merkez | Mahmudiye Depo Dönüş Hattı ve Terfili Tesis Yapımı | Bitti |
| 8 | Merkez | Elmacık Terfi Hattı Yenileme | Bitti |
| 9 | Merkez | Anasultan Sondaj | Bitti |
| 10 | Merkez | Damlalıkaraağaç Sondaj | Bitti |
| 11 | Merkez | Teşvikiye Sondaj | Bitti |
| 12 | Merkez | Tepeköy Sondaj | Bitti |
| 13 | Merkez | Fındık Sondaj | Bitti |
| 14 | Merkez | Yakaca Sondaj | Bitti |
| 15 | Merkez | Körpe İsale Hattı Yenileme | Bitti |
| 16 | Merkez | Kıranşeyh İsale Hattı Yenileme | Bitti |
| 17 | Merkez | Kozluca İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | %85 Devam ediyor |
| 18 | Merkez | Göynükören Terfi Hattı Yenileme İşi | Bitti |
| 19 | Altıntaş | Alıncık Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı | Bitti |
| 20 | Altıntaş | 5 Adet Köye İçme Suyu Pompası GES Tesisi | Bitti |
| 21 | Altıntaş | 6 Adet Köye İçme Suyu Pompası GES Tesisi(Ek) | Bitti |
| 22 | Altıntaş | Işıklar ve Yeşilyurt Köyleri İçme Suyu Pompası GES Tesisi (Ek) | Bitti |
| 23 | Altıntaş | Aykırıkçı Köyü İçme Suyu Pompası GES Tesisi (Ek) | Bitti |
| 24 | Altıntaş | Aykırıkçı Köyü İçme Sondaj yapımı(Ek) | Bitti |
| 25 | Aslanapa | Karadiğin köyü içmesuyu şebeke hattı yenileme (Ek) | Bitti |
| 26 | Ç.hisar | Susuzkaya köyü-Depo Onarımı | Bitti |
| 27 | Ç.hisar | Çatköy Depo Onarımı | Bitti |
| 28 | Ç.hisar | Yağdığın köyü Köy İçi Şebeke Yapımı | Bitti |
| 29 | Ç.hisar | Efendiköprüsü köyü 20 m3 Depo Alımı | Bitti |
| 30 | Domaniç | Karaköy içmesuyu şebeke hattı yenileme | Bitti |
| 31 | Domaniç | Erikli köyü içmesuyu deposu biriktirme deposu yapımı | %50 Devam ediyor |
| 32 | Domaniç | Sarıot köyü isale hattı yapımı (Ek) | Bitti |
| 33 | Emet | Yarış köyü şebeke hattı yapım işi | Bitti |
| 34 | Emet | Konuş köyü su başı çalışması (Ek) | Bitti |
| 35 | Gediz | Cebrail Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yenileme ve Depo Tadilatı İşi | Bitti |
| 36 | Gediz | Tepepınar Köyü İçme Suyu Sondaj ve Terfi Binası Yapım İşi | Bitti |
| 37 | Gediz | Çomaklar Köyü İçme Suyu Sondaj Tesisine Elektrik Hattı Çekilmesi İşi | Bitti |
| 38 | Gediz | Göynükören Köyü İçme Suyu Sondaj ve Terfili Tesis Yapım İşi | Bitti |
| 39 | Gediz | Yayla Köyü İçme Suyu Drenaj, Kaptaj ve İsale Hattı Yenileme İşi | Bitti |
| 40 | Gediz | Dereköy İçme Suyu Kaptaj ve İsale Hattı Yenileme İşi | Bitti |
| 41 | Gediz | Ilıcasu / Doğantepe Mah. İlave Şebeke Yapımı | Bitti |
| 42 | Gediz | Yeşilçay Köyü Depo Dönüşüm Hattı Yenileme İşi | Bitti |
| 43 | Gediz | Aksaklar /Ova Mah. İçme Suyu Deposu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 44 | Gediz | Saruhanlar Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenileme İşi | Bitti |
| 45 | Gediz | Karaağaç/ Çukursazak Mah İçme Suyu Kaptaj ve İsale Hattı Yapım İşi | Bitti |
| 46 | Gediz | Üzümlü Köyü İlave Şebeke Yapımı ve 20 m3.lük Plastik Su Deposu Yapım İşi | Bitti |
| 47 | Hisarcık | Kızılcukur köyü İçme suyu İsale Hattı | Bitti |
| 48 | Hisarcık | Çatak köyü İçme suyu İsale Hattı | Bitti |
| 49 | Hisarcık | Dereköy 100 m3 Betonarme depo yapımı | %20 Devam ediyor |
| 50 | Hisarcık | Kutluhanlar köyü Sondaj yapımı | Bitti |
| 51 | Pazarlar | Yenice köyü içmesuyu şebeke yenileme işi | Bitti |
| 52 | Simav | Gökçeler köyü Şebeke Hattı yapımı | Bitti |
| 53 | Simav | Yassıeynihan köyü Şebeke Hattı yapımı | Bitti |
| 54 | Simav | Yassıeynihan köyü Depo Onarımı | Bitti |
| 55 | Simav | Yağııllar köyü Sondaj Yapımı | Bitti |
| 56 | Simav | Yavı köyü Terfi Tesisi ve Terfi hattı yapımı | Bitti |
| 57 | Simav | Örenli köyü İsale Hattı + Kaptaj yapımı | Bitti |
| 58 | Şaphane | Gaipler köyü içmesuyu sondaj yapımı | Bitti |
| 59 | Şaphane | Şaphane ilçesi tüm köylerinin klorlama cihazlarının bakım ve onarımı | Bitti |
| 60 | Tavşanlı | Merkez Yeniköy İçme Suyu Şebeke Değişimi | Bitti |
| 61 | Tavşanlı | Başköy İçme Suyu Şebeke Değişimi | Bitti |
| 62 | Tavşanlı | Derecik Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi | Bitti |
| 63 | Tavşanlı | Karapelit Köyü Terfi Hattı ve ENH Yapımı | Bitti |
| 64 | Tavşanlı | Kızılbük Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı | Bitti |
| 65 | Tavşanlı | Kışla Demirli Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı | Bitti |
| 66 | Tavşanlı | Eşen Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı | Bitti |
| 67 | Tavşanlı | Kocayeri-Karaaliler İçme Suyu Deposu Onarımı | Bitti |
| 68 | Tavşanlı | Kavaklı-Benah İçme Suyu Deposu Yapımı | Bitti |
| 69 | Tavşanlı | Değirmisaz Köyü İsale Hattı Değişimi | Bitti |
| 70 | Tavşanlı | Karakişi-Çukurca 20 tonluk plastik depo yapımı | Bitti |
| 71 | Tavşanlı | Dudaş-Alpagut 20 tonluk plastik depo | Bitti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **Sektör** | **Proje Adı** | **Durum** |
| 1 | ATIKSU | Merkez- Doğalar köyü şebeke hattı yapımı ve foseptik onarım işi | Bitti |
| 2 | ATIKSU | Merkez- İnli 250 Kişilik Foseptik Yapımı | Fesh edildi. |
| 3 | ATIKSU | Merkez-Koçak köyü kanalizasyon onarım ve 250 lik foseptik yapım işi | Bitti |
| 4 | ATIKSU | Merkez-Körs köyü foseptik hattı onarımı(550 mt.) | Bitti |
| 5 | ATIKSU | Merkez Kozluca Köyü Kanalizasyon Şebeke Yapım işi | Devam ediyor%85 |
| 6 | ATIKSU | Merkez- Karacaören köyü foseptik hattı onarımı(66 mt.) ve Ahiler köyü ilave şebeke hattı yapımı | Bitti |
| 7 | ATIKSU | Merkez-Sobran Köyü Merkez Mah. 34 Adet Ferdi Foseptik Yapımı | Bitti |
| 8 | ATIKSU | Merkez-Demirciören köyü ek kanalizasyon hattı | Bitti |
| 9 | ATIKSU | Merkez-Haymana ek kanalizasyon hattı | Bitti |
| 10 | ATIKSU | Altıntaş- Alıncık köyü kanalizasyon şebeke yapım işi | Bitti |
| 11 | ATIKSU | Aslanapa- Karadiğin köyü kanalizasyon şebeke ve 100 kişilik foseptik yapım işi | Bitti |
| 12 | ATIKSU | Çavdarhisar-Yağdığın köyü kanalizasyon şebeke yapım işi | Bitti |
| 13 | ATIKSU | Karaköy kanalizasyon şebeke hattı | Bitti |
| 14 | ATIKSU | Emet- Yarış köyü kanalizasyon şebeke(7469 mt.) ve 1000 kişilik foseptik yapım işi | Bitti |
| 15 | ATIKSU | Gediz- Cebrail köyü kanalizasyon şebeke yapım işi | Bitti |
| 16 | ATIKSU | Gediz Fırdan köyü Fosseptik bağlantı Hattı Yapımı İşi | Bitti |
| 17 | ATIKSU | Gediz Eceköy 250'lik Fosseptik Yapım İşi | Bitti |
| 18 | ATIKSU | Pazarlar –Yenice köyü kanalizasyon şebeke yapım işi | Bitti |
| 19 | ATIKSU | Simav-Gökçeler köyü kanalizasyon şebeke ve 500 kişilik foseptik yapım işi | Bitti |
| 20 | ATIKSU | Simav-Yassıeynihan köyü kanalizasyon şebeke ve 250 kişilik foseptik yapım işi | Bitti |
| 21 | ATIKSU | Tavşanlı İsaköy Foseptik Bağlantı Hattı Yapımı | Bitti |
| 22 | ATIKSU | Tavşanlı Başköy şebeke hattı ve 500 kişilik Foseptik Yapımı | Bitti |
| 23 | ATIKSU | Tavşanlı Derecik 1000 kişilik Foseptik Yapımı | Bitti |
| 24 | ATIKSU | Tavşanlı-Şapçıdede 250 kişilik fos. Ve foseptik bağlantı hattı yapımı | Bitti |
| 25 | ATIKSU | Tavşanlı-Yeniköy kanalizasyon şebeke ve ferdi foseptik yapım işi | Bitti |

**ÖZEL İDARE SULAMA TESİSİ YAPIM İŞLERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **İŞİN ADI** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Hisarcık | Örenköy | Örenköy- Bentten Yer üstü Sulama Tesisi | Bitti |

**2021 YILI KAMU HİZMET BİNALARI YAPIMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **İlçe Adı** | **Proje Adı** | **Durum** |
| 1 | Emet | İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi | Bitti |
| 2 | Domaniç | İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi projesi | Bitti |
| 3 | Altıntaş | İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi projesi | Bitti |
| 4 | Pazarlar | Hükümet Konağı Yapım işi | Bitti |
| 5 | Merkez | Engelsiz Yaşam Merkezi yapım işi | Bitti |
| 6 | Merkez | Termal Turizm Odağında Yoncalı Termal Su Altyapısının Güçlendirilmesi İşi Kapsamında 5.9.1 İnşaat, Bodrum ve Mekanik Tesisatı İmalatları-5.9.2 Elektrik otomasyon İmalatları İşi | Devam ediyor%83 |
| 7 | Gediz | Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği yapımı | Proje veyak.mal.işlemleri tamamlandı.Emniyet Genel Müdürlüğünden ödenek ve ihale talimatı bekleniyor. |
| 8 | Şaphane | İlçe Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi | TOKİ İLE Proj işlemleri devam ediyor |
| 9 | Altıntaş | Kaymakam Lojmanı yapım işi | Proje ve yak.mal çalışması tamamlandı. İhale aşamasında |
| 10 | Altıntaş | Hükümet Konağı Yapım işi | Avan proje ve görseller tamamlandı. Proje ve yatırım onayı bekleniyor |
| 11 | Aslanapa | Hükümet Konağı Yapım işi | Avan proje ve görseller tamamlandı. Proje ve yatırım onayı bekleniyor |
| 12 | D.Pınar | Diaroma Müzesi yapım işi | Proje ve yak.mal çalışması tamamlandı. İhale Aşamasında |
| 13 | Çavdarhisar | Gençlik ofisi yapım işi | Proje ve yak.mal.işlemleri tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ihale için gönderildi |
| 14 | Domaniç | Gençlik ofisi yapım işi | Kaymakamlık ile proje detayları belirlendi. Proje ve yak.mal çalışmasına başlandı |
| 15 | Merkez | Sosyo-Kültür Merkezi yapım işi | Uygulama projesi ve yak.mal.çalışması devam ediyor |
| 16 | Merkez | Körs köyü salon yapım işi | Proje ve yak.mal çalışması tamamlandı. İlgili birlik tarafından ihale işlemleri yapılıyor |
| 17 | Domaniç | Haymeana WC-Büfe-Tanıtım ofisi yapım işi | Proje ve yak.mal. çalışması tamamlandı. İhale aşamasında |

**2021 YILI MİLLİ EĞİTİM BİNALARI YAPIMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **İlçe Adı** | **Proje Adı** | **Durum** |
| 1 | Domaniç | Kütahya Domaniç Şehit Halis Demir Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi | Devam ediyor%5 |
| 2 | Emet | Kütahya Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi Emine Sümeral Pansiyonu Yapım İşi | Devam ediyor%21 |
| 3 | Gediz | Gediz Merkez İlkokulu İkmal İnşaat Yapım İşi projesi | Bitti |
| 4 | Gediz | Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Yapım İşi projesi | Bitti |
| 5 | Merkez | Aysel Selahattin Erkasap Spor Lisesi ve Spor Salonu İkmal İnşaatı Yapım İşi projesi | Bitti |
| 6 | Merkez | Kütahya Merkez Şair Şeyhi İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor%22 |
| 7 | Merkez | Kütahya Merkez Çamlıca İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor%35 |
| 8 | Merkez | Kütahya Merkez Akkent Anaokulu Yapım İşi | Bitti |
| 9 | Merkez | Kütahya Merkez Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi | Kabul aşamasında |
| 10 | Merkez | Kütahya Merkez 30 Ağustos Anaokulu Yapım İşi | Devam ediyor%70 |
| 11 | Merkez | Kütahya Merkez Ümran Aygen ilkokulu Yapım İşi | Kabul aşamasında |
| 12 | Merkez | Kütahya Merkez Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulu Kitap Deposu Yapım İşi | Bitti |
| 13 | Merkez | Kütahya Merkez Dumlupınar Anaokulu Yapım İşi | Kabul aşamasında |
| 14 | Merkez | Merkez Yunus Emre İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor%5 |
| 15 | Merkez | Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutfak Binası Yapım İşi | Devam ediyor%70 |
| 16 | Merkez | Kütahya Merkez İşitme Engeliler İlkokulu Yapım İşi | Fesh işlemleri devam ediyor |
| 17 | Merkez | Kütahya Merkez Atakent Ortaokulu ve İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor%2 |
| 18 | Merkez | Mesleki Taknik Lise+Pansiyon+Spor salonu+4 adet atölye yapımı | İhale aşamasında |
| 19 | Merkez | Abdurrahmanpaşa ilkolulu yapım işi | Devam ediyor%20 |
| 20 | Tavşanlı | İbrahim Düveli ilkokulu yapım işi | Devam ediyor%5 |
| 21 | Tavşanlı | Balıköy ilkokulu yapım işi | Devam ediyor%1 |
| 22 | Gediz | Yenikent ilkokulu yapım işi | İhale aşamasında |
| 23 | Gediz | Merkez anaokulu yapım işi | İhale aşamasında |
| 24 | Gediz | Erdoğmuş ilkokulu yapım işi | İhale aşamasında |
| 25 | Merkez | Kütahya Lisesi yapım işi | İhale aşamasında |
| 26 | Merkez | Kütahya Merkez Ortaöğrretim pansiyonu yapım işi | İhale aşamasında |

**2021 YILI MİLLİ EĞİTİM BİNALARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İlçesi** | **Büyük onarım ve Güçlendirme** | **Küçük Onarım** |
| Tüm İlçeler | 13 | 138 |

**2021 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI** | | | |
| **S.N** | **İlçe Adı** | **Proje Adı** | **Durum** |
| 1 | Altıntaş | Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği Çevre Düzenlemesi ve Onarım İşi | Biten |
| 2 | Çavdarhisar | Aizonai antik kenti turizm ve destinasyon ve fizibilite danışmalık hizmet alımı işi | Devam eden%50 |
| 3 | Çavdarhisar | Aizonai kazı çalışmaları | Biten |
| 4 | Çavdarhisar | ÇAVDARHİSAR İLÇESİ PENKALAS KOCAÇAY DERESİ 2-4 NOLU KÖPRÜLER ARASI ISLAH PROJESİNE AİT 3R PROJE HAZIRLANMASI | Devam eden%50 |
| 5 | Çavdarhisar | ÇAVDARHİSAR İLÇESİ PENKALAS KOCAÇAY DERESİ 2-4 NOLU KÖPRÜLER ARASI ISLAH PROJESİ İŞİ | Biten |
| 6 | Domaniç | Domaniç Kocayayla B tipi mesire alanına sosyal tesis yapım işi | Biten |
| 7 | Domaniç | Domaniç Kocayayla B tipi mesire alanına yöresel ürün satış yeri ve çevre düzenleme işi | Biten |
| 8 | Gediz | Gediz murat dağı kayak evi | ihale iptal edildi. |
| 9 | Gediz | Murat dağı teleferik tesisi proje, ihale dosyası yaklaşık maliyet hazırlanması ve yapım ihalesi süresi boyunca teknik danışmanlık hizmet alımı işi | Biten |
| 10 | Gediz | Eskigediz Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi projesi | Devam eden%70 |
| 11 | Hisarcık | Şeyhçakır Türbesi 3R proje hazırlama işi | %50 devam ediyor Proje koruma kuruluna gönderildi. |
| 12 | Merkez | Ala konağı restorasyon işi | Biten |
| 13 | Merkez | Frig vadisi İnli ve Sökmen Köylerine yürüyüş ve merdiven yapılması proje hizmet alımı işi | Biten |
| 14 | Merkez | Frig Vadisi Sabuncupınar seyir terası proje hizmet alımı işi | Biten |
| 15 | Merkez | FRİG ÇEVRE VE MEDENİYET UYGULAMA PROJESİ SOFÇA MEVKİİ KARŞILAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ | Biten |
| 16 | Merkez | KÜTAHYA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İKMAL İNŞAATI projesi | Biten |
| 17 | Merkez | KÜTAHYA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ YANGIN MERDİVENİ YAPIMI | Biten |
| 18 | Merkez | Kütahya Kalesi 1. Etap Restorasyonu projesi | Biten |
| 19 | Merkez | Kütahya Kalesi Kazı Çalışmaları | Biten |
| 20 | Simav | Simav Gölcük A Tipi Mesire Alanı Kır lokantası yapım işi | Proje aşamasında olan |
| 21 | Merkez | Dezavantajlı öğrencilere yönelik gezici motivasyon ve sunum aracı | Biten |
| 22 | Merkez | Şehit mezarlarının bakım ve onarım işi | Biten |
| 23 | Çavdarhisar | Antik dünyanın ilkler kenti Aizanoi yeniden doğuyor projesi | İhale aşamasında(Projede belirtilen güzergah kazısı için Kazı Bşk.lığına yazı yazıldı. |
| 24 | Tüm İlçeler | 20 Adet Basketbol/Voleybol sahası yapımı ile 100 adet basket potası yapım işi | Devam eden%10 |
| 25 | Tüm İlçeler | Kütahya İlçe ve Köyleri Sentetik Çim Futbol Sahası 2. Etap Yapım İşi | Biten |
| 26 | Tüm İlçeler | KÜTAHYA İLÇE VE KÖYLERİ SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHA YAPIM İŞİ | Biten |