KÜTAHYA
KÖYDES
2013 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJESİ SEKTÖREL DAĞILIMI

(31.12.2013 Tarihi İtibariyle Uygulama Durumu)

2013 YILI KÖYDES ÖDENEK DURUMU

| SEKTÖR | 2013 YILI ÖDENEĞİ | 2013 YILI EK ÖDENEĞİ | TOPLAM ÖDENEK |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 4.009.246,00 | 1.829.500,00 | 5.838.746,00 |
| İÇMESULARI | 1.280.754,00 | 831.500,00 | 2.112.254,00 |
| ATIK SU | - | 39.000,00 | 39.000,00 |
| ORTAK ALIM GİDERLERİ | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| TOPLAM | 5.490.000,00 | 2.700.000,000 | 8.190.000,00 |

2013 YILI KÖYDES PROJESİ  UYGULAMA DURUMU

| SEKTÖR | Proje Adedi | Biten | Devam Eden | İhale aşamasında | Başlamayan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 69 | 69 | - | - | - |
| İÇMESULARI | 48 | 48 | - | - | - |
| ATIK SU | 2 | 2 | - | - | - |
| TOPLAM | 119 | 119 | - | - | - |

2013 YILI KÖYDES PROJESİ İLÇELER DAĞILIMI

| İLÇE ADI | SEKTÖR | Proje Adedi | Biten | Devam Eden |  | Başlamayan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERKEZ İLÇE | KÖYYOLLARI | 17 | 17 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ | KÖYYOLLARI | 3 | 3 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 6 | 6 |  |  |  |
| ASLANAPA | KÖYYOLLARI | 3 | 3 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 7 | 7 |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | KÖYYOLLARI | 4 | 4 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ATIK SU | 1 | 1 |  |  |  |
| DOMANİÇ | KÖYYOLLARI | 6 | 6 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 5 | 5 |  |  |  |
| DUMLUPINAR | KÖYYOLLARI | 3 | 3 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 3 | 3 |  |  |  |
| EMET | KÖYYOLLARI | 5 | 5 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 1 | 1 |  |  |  |
| GEDİZ | KÖYYOLLARI | 8 | 8 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 4 | 4 |  |  |  |
| HİSARCIK | KÖYYOLLARI | 1 | 1 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 3 | 3 |  |  |  |
| PAZARLAR | KÖYYOLLARI | 2 | 2 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 1 | 1 |  |  |  |
| SİMAV | KÖYYOLLARI | 5 | 5 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 10 | 10 |  |  |  |
| ŞAPHANE | KÖYYOLLARI | 2 | 2 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 3 | 3 |  |  |  |
| TAVŞANLI | KÖYYOLLARI | 10 | 10 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 4 | 4 |  |  |  |
|  | ATIK SU | 1 | 1 |  |  |  |
| TOPLAM | KÖYYOLLARI | 69 | 69 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 48 | 48 |  |  |  |
|  | ATIK SU | 2 | 2 | - | - |  |

EK VI: 2013 YILI KÖYDES İL YATIRIM PROGRAMINA UYGUN OLARAK HEDEFLENEN YAPILACAK İŞ MİKTARI  BİLGİLERİ TABLOSU

| I- İÇME SUYU PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ |  |  |  | PROJE SAYISI | SUSUZ |  |  |  | YETERSİZ |  |  |  |  |  |  |  |  | SULU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŞEBEKELİ |  |  |  |  | ÇEŞMELİ |  |  |  | ŞEBEKELİ |  |  |  |  |  | ÇEŞMELİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  |  |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. |  | Nüf. |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 8404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 | 1496 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 7618 |  | 1 | 60 |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 323 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 4273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 1476 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 7487 |  | 2 | 97 |  |  | 6 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUMLUPINAR |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1537 |  |  |  |  |  | 1 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMET |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 6577 |  |  |  |  |  | 4 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 61 | 47 |  | 10086 |  | 13 | 769 |  |  | 12 | 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HİSARCIK |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 180 |  | 1 | 138 |  |  |  |  | 19 |  | 4787 |  | 1 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 19346 |  | 11 | 672 |  |  | 5 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAZARLAR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 654 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 413 |  | 1 | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SİMAV |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 2262 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 11946 |  | 11 | 795 |  |  | 12 | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 690 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 1141 |  | 4 | 247 |  |  | 3 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAVŞANLI |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 143 |  |  |  |  |  | 1 | 39 | 85 |  | 19650 |  | 6 | 406 |  |  | 11 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 38 | 9349 |  | 1 | 138 |  |  | 2 | 100 | 473 |  | 103265 |  | 50 | 3.353 |  |  | 56 | 2.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II- YOL PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | KÖY YOLLARINDA YAPILACAK İŞLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | 1.KAT ASFALT (Km) | 2. KAT ASFALT (Km) | BETON YOL (Km) | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) |
| ALTINTAŞ | 3 |  |  |  | 1,8 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ÇAVDARHİSAR | 4 |  |  | 5 |  | 1 |  | 6.500 |  |  |  |  |
| DOMANİÇ | 6 |  |  | 6 |  | 3 |  | 20.750 |  | 897 |  |  |
| DUMLUPINAR | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 5.080 |  |  |  |  |
| EMET | 5 |  |  | 11,2 | 2,5 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ | 8 |  |  | 2,5 | 5,1 | 9,3 |  | 17.250 |  |  |  |  |
| HİSARCIK | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| MERKEZ | 17 |  |  | 17,5 | 27,7 | 19,5 |  |  |  | 800 |  | 1 |
| PAZARLAR | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4.200 |  |  |  |  |
| SİMAV | 5 |  |  | 3 | 4 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE | 2 |  |  |  |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |
| TAVŞANLI | 10 |  |  | 27,5 | 6,1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 69 |  |  | 77,7 | 52,2 | 81,2 |  | 57,080 |  | 1.697 |  | 2 |

2013  YILI KÖYDES TOPLAM

YOL PROJELERİ                                                                                                                     2013 YILI KÖYDES TOPLAM

İÇMESUYU PROJELERİ

| (İLÇE BAZINDA) (İLÇE BAZINDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇE | 1.KAT ASFALT (Km.) |  | 2.KAT ASFALT (Km.) | STABİLİZE (Km.) | KİLİTLİ PARKE TAŞI (m2) | MENFEZ (Adet) | İSTİNAT DUVARI (m3) |
| ALTINTAŞ | 1,8 |  | 11,3 |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  |
| ÇAVDARHİSAR |  |  | 1 | 5 | 6.500 |  |  |
| DOMANİÇ |  |  | 3 | 6 | 20.750 |  | 897 |
| DUMLUPINAR | 1 |  |  |  | 5.080 |  |  |
| EMET | 2,5 |  | 10,8 | 11,2 |  |  |  |
| GEDİZ | 5,1 |  | 9,3 | 2,5 | 17.250 |  |  |
| HİSARCIK | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MERKEZ | 27,7 |  | 19,5 | 17,5 |  | 1 | 800 |
| PAZARLAR |  |  |  | 2 | 4.200 |  |  |
| SİMAV | 4 |  | 11,3 | 3 |  |  |  |
| ŞAPHANE |  |  |  |  | 3.300 |  |  |
| TAVŞANLI | 6,1 |  | 15 | 27,5 |  |  |  |
| TOPLAM | 52,2 |  | 81,2 | 77,7 | 57,080 | 2 | 1.697 |

| İLÇE | İÇMESUYU |
| --- | --- |
|  | PROJE SAYISI |
| ALTINTAŞ | 6 |
| ASLANAPA | 7 |
| ÇAVDARHİSAR | 1 |
| DOMANİÇ | 5 |
| DUMLUPINAR | 3 |
| EMET | 1 |
| GEDİZ | 4 |
| HİSARCIK | 3 |
| MERKEZ | - |
| PAZARLAR | 1 |
| SİMAV | 10 |
| ŞAPHANE | 3 |
| TAVŞANLI | 4 |
| TOPLAM | 48 |

KÖY YOLLARI PROJELERİ  ÖDENEĞİ	: 5.838.746,00 TL.

İÇMESUYU PROJELERİ ÖDENEĞİ		: 2.112.254,00 TL.

ATIK SU ÖDENEĞİ				:      39.000,00 TL.

ORTAK ALIM GİDERLERİ			:    200.000,00 TL.

2013 YILI TOPLAM KÖYDES ÖDENEĞİ	: 8.190.000,00 TL.

| 2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | İLÇESİ |  | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) |  | PROG. (Km.) |  | UYG. (Km.) |  | UYG. % |  | DURUMU |  |
| 1 | Merkez |  | Dy. İlt Yakaca | 1.KAT ASFALT |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 2 | Merkez |  | Çobanlar-Bayat | 1.KAT ASFALT |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 3 | Merkez |  | Kumluyurt-Teşvikiye | 1.KAT ASFALT |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 4 | Merkez |  | MadenYolu-D.Kararağaç | 1.KAT ASFALT |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 5 | Merkez |  | Kınık-Andız | 1.KAT ASFALT |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 100% |  | Bitti(Ek Proje) |  |
| 6 | Merkez |  | Kızılcaören-Körs-Elmalı | 1.KAT ASFALT |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 7 | Merkez |  | S.Pınar-Fındık | 1.KAT ASFALT |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 8 | Merkez |  | Gr.Ky.İlt.-Sekiören | 1.KAT ASFALT |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 9 | Aslanapa |  | Bezirgan-Çamırdık | 1.KAT ASFALT |  | 2,0 |  | 2 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 10 | D.Pınar |  | Arpalı Köyü | 1.KAT ASFALT |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 11 | Emet |  | Musalar-Küreci | 1.KAT ASFALT |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 12 | Gediz |  | Kurtçam | 1.KAT ASFALT |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 13 | Gediz |  | Polat-Yenigüney | 1.KAT ASFALT |  | 3,0 |  | 3 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 14 | Gediz |  | Dy.İlt.Cebrail | 1.KAT ASFALT |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 15 | Hisarcık |  | İlçe Merk.-Hasanlar | 1.KAT ASFALT |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 16 | Simav |  | Kiçir-Kızılcık | 1.KAT ASFALT |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 17 | Simav |  | Karamanca-Sarıçam | 1.KAT ASFALT |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 18 | Tavşanlı |  | Çaldibi | 1.KAT ASFALT |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 19 | Tavşanlı |  | Karacakaş - Çıkrıcak | 1.KAT ASFALT |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 20 | Tavşanlı |  | Karaköy | 1.KAT ASFALT |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
|  |  |  | TOPLAM |  |  | 50,4 |  | 50.4 |  | 100% |  |  |  |
| 2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO. | İLÇESİ |  | YOL ADI |  | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) |  | PROG. (Km.) |  | UYG. (Km.) |  | UYG. % |  | DURUMU |
| 1 | Merkez |  | Kınık-Andız |  | 2.KAT ASFALT |  | 3 |  | 3 |  | 100% |  | Bitti.(Ek Proje) |
| 2 | Merkez |  | Sofuköy-Sekiören |  | 2.KAT ASFALT |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 100% |  | Bitti.(Ek Proje) |
| 3 | Merkez |  | Yakaca-Kepez-İshakçılar |  | 2.KAT ASFALT |  | 8 |  | 8 |  | 100% |  | Bitti.(Ek Proje) |
| 4 | Merkez |  | MadenYolu-D.Kararağaç |  | 2.KAT ASFALT |  | 2 |  | 2,0 |  | 100% |  | Bitti |
| 5 | Altıntaş |  | Yapılcan-Yolçatı |  | 2.KAT ASFALT |  | 8 |  | 8,0 |  | 100% |  | Bitti |
| 6 | Altıntaş |  | Ky.ilt-Gökçeler |  | 2.KAT ASFALT |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 100% |  | Bitti |
| 7 | Ç.Hisar |  | İly.İlt.Doğancılar-Pusatlar |  | 2.KAT ASFALT |  | 1 |  | 1,0 |  | 100% |  | Bitti |
| 8 | Domaniç |  | Sarıot Köy Yolu |  | 2.KAT ASFALT |  | 3 |  | 3,0 |  | 100% |  | Bitti |
| 9 | Emet |  | Musalar-Küreci arası |  | 2.KAT ASFALT |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 100% |  | Bitti |
| 10 | Emet |  | İğdeköy-Kırgıl arası |  | 2.KAT ASFALT |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 100% |  | Bitti |
| 11 | Gediz |  | Dy.İlt-Alikahya-Karabacaklar |  | 2.KAT ASFALT |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 100% |  | Bitti |
| 12 | Gediz |  | Gediz Mrk-Pınarbaşı-Gürlek |  | 2.KAT ASFALT |  | 5 |  | 5 |  | 100% |  | Bitti |
| 13 | Simav |  | Aşağıdolaylar-Sudöşeği |  | 2.KAT ASFALT |  | 6 |  | 6 |  | 100% |  | Bitti |
| 14 | Simav |  | Yaykın-Kayaışık |  | 2.KAT ASFALT |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 100% |  | Bitti |
| 15 | Tavşanlı |  | Karacakaş - Çıkrıcak |  | 2.KAT ASFALT |  | 8 |  | 8,0 |  | 100% |  | Bitti |
|  |  |  | TOPLAM |  |  |  | 74,2 |  | 74,2 |  | % 100 |  |  |
| 2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI |  | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) |  | PROG. (Km.) |  | UYG. (Km.) |  | UYG. % |  | DURUMU |  |
| 1 | Ç.Hisar | Dy.İlt.-Hacımahmut |  | ASFALT ALT YAPI |  | 5 |  | 5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 2 | Domaniç | İlyolu İletimi- Kırık Köy Yolu |  | ASFALT ALT YAPI |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 3 | Gediz | Dy.İlt.Cebrail |  | ASFALT ALT YAPI |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 4 | Pazarlar | İlç.Mrk.-Yenice |  | ASFALT ALT YAPI |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 5 | Simav | İlçe Merkezi-Samat-Hıdırdivan |  | ASFALT ALT YAPI |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 6 | Tavşanlı | Demirbilek -Bozbelen |  | ASFALT ALT YAPI |  | 8 |  | 8 |  | 100% |  | Bitti |  |
| 7 | Tavşanlı | Örenköy-İsaköy |  | ASFALT ALT YAPI |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 100% |  | Bitti |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 34,0 |  | 34 |  | 100 |  |  |  |

| S. N | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | PROG. (m2) | UYG. (m2.) | UYG. % | DURUMU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domaniç | Muratlı- Karaköy Köy İçi | 2.500 | 2.500 | 100% | Bitti |
| 2 | Domaniç | Aksu,500m2,Çakıl 500m2,Çamlıca 250m2,Çiftlik 500m2,Çokköy 750m2,Domur 500m2,Durabey 250 m2,Erikli 500m2, Karaköy 500m2, Karamanlar 500m2, Kırık 500m2,Kozcağız 500m2, Muhacirler 500m2,Muratlı 500m2, Sarıot 500m2, Saruhanlar 500m2, Tiraz 250 m2, Yeşilköy 500m2, | 9.000 | 9.000 | 100% | Bitti |
| 3 | D.Pınar | Büyükaslıhanlar köyü | 580 | 580 | 100% | Bitti |
| 4 | Ç.Hisar | Yağdığın köy içi | 500 | 500 | 100% | Bitti |
| 5 | Şaphane | Ayvacık,Çamköy,Değirmendere,Gaipler, Gürkuyu, İnceğiz,Karakür, Karamustafalar, Kızılkoltuk ve Uğurlugüme köylerine kilitli parke taşı alımı | 2.800 | 2.800 | 100% | Bitti |
| 6 | Şaphane | Gaipler Köy içi | 500 | 500 | 100% | Bitti(Ek) |

| TOPLAM | 15.880,0 | 15.880 | 100% |
| --- | --- | --- | --- |

| 2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) |  |  | PROG. (Km.) |  | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |  |  |
| 1 | Altıntaş | Çakırsaz köy yolu | 1.KAT ASFALT |  |  | 1,8 |  | 1,8 | 100% | Bitti |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 | 100 |  |  |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) |  |  | PROG. (Km.) |  | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |  |  |
| 1 | Tavşanlı | Üyücek-Çıkrıcak | 2.KAT ASFALT |  |  | 7 |  | 7 | 100% | Bitti |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 | 100 |  |  |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI |  | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) |  | PROG. (Km.) |  | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |  |  |
| 1 | Merkez | Ahiler köy yolu |  | ASFALT ALT YAPI |  | 3 |  | 3 | 100% | Bitti |  |  |
| 2 | Merkez | Çubukiçi köy yolu |  | ASFALT ALT YAPI |  | 1,5 |  | 1,5 | 100% | Bitti |  |  |
| 3 | Merkez | İnli-Doğuluşah köy yolu |  | ASFALT ALT YAPI |  | 10,0 |  | 10,0 | 100% | Bitti |  |  |
| 4 | Merkez | Organize sanayi -Büyüksaka köy yolu |  | ASFALT ALT YAPI |  | 3,0 |  | 3,0 | 100% | Bitti |  |  |
| 5 | Aslanapa | Emrez ayrımı-Bayat ayrımı |  | ASFALT ALT YAPI |  | 3,0 |  | 3,0 | 100% | Bitti |  |  |
| 6 | Emet | Emet-Yağcık grup köy yolu |  | ASFALT ALT YAPI |  | 4,2 |  | 4,2 | 100% | Bitti |  |  |
| 7 | Emet | İly.ilt-Kayı |  | ASFALT ALT YAPI |  | 7,0 |  | 7,0 | 100% | Bitti |  |  |
| 8 | Gediz | Yeşilova |  | ASFALT ALT YAPI |  | 1,0 |  | 1 | 100% | Bitti |  |  |
| 9 | Tavşanlı | Karakaya |  | ASFALT ALT YAPI |  | 4,0 |  | 4,0 | 100% | Bitti |  |  |
| 10 | Tavşanlı | Çobanköy-Gümüşgölcük |  | ASFALT ALT YAPI |  | 3,0 |  | 3,0 | 100% | Bitti |  |  |
| 11 | Tavşanlı | Altınova-Erikli |  | ASFALT ALT YAPI |  | 4,0 |  | 4,0 | 100% | Bitti |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 43,7 |  | 43,7 | 100 |  |  |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) (İSTİNAT DUVARI&MENFEZ) PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO. | İLÇESİ | KÖYÜN ADI |  | YAPILACAK İŞ NİTELİĞİ |  | PROG. (MT3.) |  | UYG. (MT3.) | UYG. % | DURUMU |  |  |
| 1 | Merkez | Kirazlıyayla |  | İSTİNAT DUVARI |  | 800,0 |  | 800 | 100% | Bitti |  |  |
| 2 | Merkez | Ahiler |  | Menfez(ad) |  | 1 |  | 1 | 100% | Bitti |  |  |
| 3 | Domaniç | Çakıl |  | İSTİNAT DUVARI |  | 897,0 |  | 897 | 100% | Bitti |  |  |
| 4 | Aslanapa | Bezirgan-Çamırdık |  | MENFEZ(ad) |  | 1,0 |  | 1,0 | 100% | Bitti |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) (KİLİT TAŞI) PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO. | İLÇESİ | KÖYÜN ADI |  |  | YAPILACAK İŞ NİTELİĞİ |  | PROG. (m2) |  | UYG. (m2) |  | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Ç.Hisar | ilcikören-2.000m2,Kızık-1.500 m2,Gökağaç-1.000m2,Susuzkaya-750 m2,Çamköy-500m2,Barağı-250m2)Kilit parke taşı alımı (Yeni) |  |  | KİLİT PARKE TAŞI |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 100% | Bitti |
| 2 | Domaniç | Çok Köy 500m², Ortaca 750m², Çamlıca 1000m², Yeşilköy 750m², Karaköy 1250 m², Sarıot 1000m², Muratlı 1250m², Bükerler 500 m², Güney 750m², Aksu 250m², Safa 750m², Küççükköy 500m² (Yeni) |  |  | KİLİT PARKE TAŞI |  | 9.250 |  | 9.250 |  | 100% | Bitti |
| 3 | D.Pınar | Hamur-1.500m2,Eydemir-1.000m2,Kızılca-1.000m2,Selkisaray-1.000m2 )Kilit taşı (Yeni) |  |  | KİLİT PARKE TAŞI |  | 4.500 |  | 4.500 |  | 100% | Bitti |
| 4 | Pazarlar | Yenice-250 m2, Akşinik-720m2, Tepeköy-1600m2, Örey-880m2,Saray-750m2 Kilit parke taşı alımı |  |  | KİLİT PARKE TAŞI |  | 4.200 |  | 4.200 |  | 100% | Bitti |
| 5 | Gediz | Yenigüney-750m2,Göynükören-750m2,Saz-750m2,Aksaklar-500m2,Akkaya-500m2,Çukurören-500m2,Gümüşlü-500m2,Arıca-500m2,Abide-500m2,Ilıcasu-500m2,Dörtdeğirmen-500m2,Saruhanlar-500m2,Sandıklı-500m2,Yağmurlar-500m2,Çeltikçi-500m2,Kurtçam-500m2,Çomaklar-500m2,Vakıf-500m2,Kıran-500m2,Yaylaköy-350m2,Dedeköy-350m2,Yelki-350m2,Uğurluca-350m2,Güzüngülü-350m2,Sazak-350m2,Pınarbaşı-350m2,Köpenez-350m2,Polat-350m2,Kayacık-350m2,Soğuksu-350m2,Yeğinler-350m2,Işıklar-350m2,Karabacaklar-350m2,Dereköy-350m2,Alikahya-350m2,Göynük-350m2,Tepepınar-350m2,Aliağa-350m2,Değirmenköy-350m2 (Yeni) |  |  | KİLİT PARKE TAŞI |  | 17.250 |  | 17.250 |  | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  |  |  |  | 41.200 |  | 41.200 |  | 100,0 |  |

|  |  | 2013 YILI (KÖYDES) İÇMESUYU PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S. NO |  | İLÇESİ |  | KÖYÜN ADI |  |  | YAPILACAK İŞ |  |  | PROG |  | UYG. % |  | DURUMU |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Altıntaş |  | Genişler |  |  | Kaptaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Altıntaş |  | Gecek |  |  | 100 m3 lük depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Altıntaş |  | Kuyucak |  |  | Şebeke hattı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Aslanapa |  | Saray |  |  | 50 m3 lük depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Aslanapa |  | Nuhören |  |  | Ayaklı depo onarımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Aslanapa |  | Haydarlar |  |  | 100 m3 lük depo onarımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Aslanapa |  | Kureyşler |  |  | Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Aslanapa |  | Bezirgan (Ek) |  |  | Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Aslanapa |  | Ortaca |  |  | 100 m3 lük depo yapımı ve depo dönüş hattı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Ç.Hisar |  | Ağarı |  |  | Depo onarımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Domaniç |  | Çamlıca- Kozluca |  |  | İçme Suyu Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Domaniç |  | Soğucak |  |  | 50 m3 Depo Yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Domaniç |  | Berçin |  |  | Şebeke Değişimi |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 14 |  | D.Pınar |  | Ağaçköy |  |  | Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 15 |  | D.Pınar |  | Allıören (Ek) |  |  | Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 16 |  | D.Pınar |  | Selkisaray |  |  | Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Emet |  | Esatlar (Ek) |  |  | İsale hattı yenileme |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  |  |  | Gediz |  | Alikahya-Karabacaklar mh. |  |  | Sondaj |  |  |  |  | 0% |  | Proje iptal oldu. |  |  |  |
|  |  | 18 |  | Gediz |  | Saruhanlar (Ek) |  |  | İçmesuyu isale hattı yenileme |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Gediz |  | Göynükören(Ek) |  |  | İçmesuyu isale hattı yenileme |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 20 |  | Gediz |  | Dede (Ek) |  |  | İçmesuyu isale hattı yenileme |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Gediz |  | Arıca - Dere Mah. |  |  | 50 m3 lük depo onarımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Hisarcık |  | Tokat |  |  | İçmesuyu şebeke değişimi |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 23 |  | Hisarcık |  | Alınören |  |  | 50 m3 lük gömme depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 24 |  | Pazarlar |  | Yenice |  |  | Sondaj |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 25 |  | Simav |  | Yağıllar |  |  | 100 m3lük depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 26 |  | Simav |  | Samat |  |  | 100 m3lük depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 27 |  | Simav |  | Gökçeler |  |  | 100 m3lük depo yapımı300 mt. Terfi hattı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 28 |  | Simav |  | Mamak |  |  | 100 m3lük depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 29 |  | Şaphane |  | Gaipler |  |  | 100 m3 lük depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 30 |  | Şaphane |  | Karakür |  |  | Kaptaj-Drenaj-İsale hattı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 31 |  | Tavşanlı |  | Ayvalı -Sorkun mh. |  |  | Sondaj ve Terfi |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Tavşanlı |  | Dutlar (Ek) |  |  | 30 m3lük biriktirme depo yapımı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 33 |  | Tavşanlı |  | Ağaköy (Ek) |  |  | İsale hattı yenileme |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  | 34 |  | Tavşanlı |  | Kırıkkavak |  |  | İsale Hattı |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |  |
|  |  |  |  | Tavşanlı |  | Karlıköy |  |  | Terfili tesis |  |  |  |  | 0% |  | Proje iptal edildi.(Ödeneği Dutlar ve Ağaköy de kullanıldı.)(Arsenik oranı yüksek 37,3) |  |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) İÇMESUYU PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S. NO |  | İLÇESİ |  | KÖYÜN ADI |  |  | YAPILACAK İŞ |  |  |  |  | PROG |  | UYG. % |  | DURUMU |  |  |
|  | 1 |  | Altıntaş |  | Işıklar |  |  | Su deposu |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 2 |  | Altıntaş |  | Murathanlar |  |  | Şebeke |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 3 |  | Altıntaş |  | Altıntaş |  |  | Sondaj |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 4 |  | Aslanapa |  | Bayat |  |  | İsale hattı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 5 |  | Domaniç |  | Fırhanlar |  |  | 75 m3 Depo Onarımı-İlave İsale Hattı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 6 |  | Domaniç |  | Muhacirler |  |  | 50 m3 Depo Yapımı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 7 |  | Hisarcık |  | Beyköy-Aşağı mah. |  |  | Şebeke |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  |  |  | Pazarlar |  | Yenice |  |  | Terfili tesis |  |  |  |  |  |  | 0% |  | Çıkan su arsenikli çıktığından program iptal oldu. |  |  |
|  | 8 |  | Simav |  | Sarkatlar |  |  | Grup suyu isale hattı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  |  |  | Simav |  | Esenbağ |  |  | Drenaj+kaptaj işi |  |  |  |  |  |  | 0% |  | İptal oldu. |  |  |
|  | 9 |  | Simav |  | Taşköy |  |  | Terfi+isale hattı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 10 |  | Simav |  | Hıdırdivan |  |  | terfi hattı+terfi binası+elektromotopomp+ AGEBNH tesisi+30 m3lük depo |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 11 |  | Simav |  | Hacıhüseyinefendi |  |  | 50m3 lük gömme depo yapımı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 12 |  | Simav |  | Sudöşeği |  |  | 50 m3lük gömme depo yapımı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 13 |  | Simav |  | Hasanören |  |  | Sondaj |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | 14 |  | Şaphane |  | Uğurlugüme |  |  | 50 m3lük gömme depo yapımı |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | Bitti |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 2013 YILI (EK KÖYDES) ATIK SU PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S. NO |  | İLÇESİ |  | KÖYÜN ADI |  | YAPILACAK İŞ |  |  | PROG. | UYG. % |  |  | DURUMU |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ç.Hisar |  | Ağarı |  | Foseptik yapımı |  |  | 1 | 100% |  |  | Bitti |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Tavşanlı |  | Şenlik |  | Foseptik yapımı |  |  | 1 | 100% |  |  | Bitti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM |  |  | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |