KÜTAHYA
KÖYDES
2022 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJESİ SEKTÖREL DAĞILIMI

2022 YILI KÖYDES ÖDENEK DURUMU

| SEKTÖR | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 54.223.467,95 |
| İÇMESULARI | 20.583.710,05 |
| SULAMA | 259.681,00 |
| ATIK SU | 1.423.200,00 |
| YÖNETİM HİZMETLERİ | 209.397,00 |
| ORTAK ALIM GİDERLERİ | 0,00 |
| TOPLAM | 76.699.456,00 |

2022 YILI KÖYDES  SEKTÖREL DAĞILIM

| SEKTÖR | Proje Adedi |
| --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 35 |
| İÇMESULARI | 34 |
| ATIK SU | 9 |
| SULAMA | - |
| TOPLAM | 78 |

2022 YILI KÖYDES PROJESİ İLÇELER DAĞILIMI

| İLÇE ADI | SEKTÖR | Proje Adedi |
| --- | --- | --- |
| MERKEZ İLÇE | KÖYYOLLARI | 4 |
|  | İÇMESULARI | 4 |
|  | ATIK SU | - |
| ALTINTAŞ | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | 5 |
|  | ATIK SU | 1 |
| ASLANAPA | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | 1 |
| ÇAVDARHİSAR | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | 5 |
|  | ATIK SU | 1 |
| DOMANİÇ | KÖYYOLLARI | 4 |
|  | İÇMESULARI | 6 |
|  | SULAMA | - |
|  | ATIK SU | 1 |
| DUMLUPINAR | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| EMET | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | 1 |
|  | ATIK SU | - |
| GEDİZ | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 4 |
|  | ATIK SU | 2 |
| HİSARCIK | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | SULAMA | - |
| PAZARLAR | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 1 |
|  | ATIK SU | - |
| SİMAV | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 4 |
|  | ATIK SU | 2 |
| ŞAPHANE | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| TAVŞANLI | KÖYYOLLARI | 4 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| TOPLAM | KÖYYOLLARI | 35 |
|  | İÇMESULARI | 34 |
|  | ATIK SU | 9 |
|  | SULAMA | - |

EK VI:

2022 YILI KÖYDES İL YATIRIM PROGRAMINA UYGUN OLARAK SENE BAŞINDA HEDEFLENEN İŞ MİKTARI  BİLGİLERİ TABLOSU

I-İÇMESUYU PROJELERİ

| İLÇESİ | PROJE SAYISI | SUSUZ |  |  |  | YETERSİZ |  |  |  |  |  |  |  | SULU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ŞEBEKELİ |  |  |  | ÇEŞMELİ |  |  |  | ŞEBEKELİ |  |  |  | ÇEŞMELİ |  |  |  |
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| MERKEZ | 4 |  |  |  |  | 4 | 440 |  |  |  |  |  |  | 105 | 15694 | 11 | 574 |  |  | 4 | 92 |
| ALTINTAŞ | 6 |  |  |  |  | 6 | 1792 |  |  |  |  |  |  | 29 | 8403 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ASLANAPA | 2 |  |  |  |  | 2 | 551 |  |  |  |  |  |  | 29 | 6036 | 1 | 60 |  |  | 1 | 20 |
| ÇAVDARHİSAR | 4 |  |  |  |  | 4 | 901 |  |  |  |  |  |  | 19 | 2955 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| DOMANİÇ | 5 |  |  |  |  | 5 | 2173 |  |  |  |  |  |  | 25 | 5031 | 4 | 121 |  |  | 4 | 64 |
| DUMLUPINAR | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 | 1726 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |
| EMET | 1 |  |  |  |  | 1 | 373 |  |  |  |  |  |  | 36 | 7261 | 1 | 30 |  |  | 3 | 95 |
| GEDİZ | 5 |  |  |  |  | 5 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 52 | 14032 | 12 | 555 |  |  | 11 | 450 |
| HİSARCIK | 2 |  |  |  |  | 2 | 1387 |  |  |  |  |  |  | 23 | 5089 | 2 | 195 |  |  | 0 | 0 |
| PAZARLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 806 |  |  |  |  |  |  | 6 | 816 | 1 | 250 |  |  | 1 | 10 |
| SİMAV | 4 |  |  |  |  | 4 | 1279 |  |  |  |  |  |  | 79 | 19433 | 11 | 651 |  |  | 12 | 469 |
| ŞAPHANE | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 12 | 2649 | 5 | 222 |  |  | 2 | 100 |
| TAVŞANLI | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 16595 | 5 | 287 |  |  | 10 | 273 |
| TOPLAM | 34 |  |  |  |  | 34 | 11.670 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 512 | 105.720 | 53 | 2.945 |  |  | 49 | 1.573 |

II-YOL PROJELERİ

| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | KÖY YOLLARINDA YAPILAN İŞLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT SATİH KAPLAMA (Km) | ASFALT BSK (Km) | BETON YOL (Km) | PARKE (m2) | ONARIM (Km) 2.KAT ASFALT | TAŞ DUVAR (m3) | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) |
| MERKEZ | 4 |  |  |  | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| ALTINTAŞ | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 5.000 | 0 |  |  |  |
| ASLANAPA | 2 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | 3 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |  |  |  |
| DOMANİÇ | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 0 | 14.400 | 0 |  |  |  |
| DUMLUPINAR | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.78 | 1.000 | 2 |  |  |  |
| EMET | 2 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| GEDİZ | 1 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| HİSARCIK | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| PAZARLAR | 2 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| SİMAV | 3 |  |  |  | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ŞAPHANE | 3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 1.769 | 0 |  |  |  |
| TAVŞANLI | 4 |  |  |  | 16.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| TOPLAM | 34 |  |  |  | 69.15 | 9.6 | 2.58 | 24.169 | 6 |  |  |  |

| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | GÖLET YAPIMI |  | GÖLET SULAMASI |  | YERÜSTÜ SULAMASI |  | YERALTI SULAMASI |  | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI | KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI |
| DOMANİÇ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV- ATIK SU PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | FOSEPTİK YAPIMI |  |  |  | KANALİZASYON YAPIMI |  |  |  | ARITMA TESİSİ YAPIMI |  |  |  |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| MERKEZ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ | 1 | 1 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 1 | 1 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | 1 | 1 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ | 1 | 1 | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUMLUPINAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMET | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ | 2 | 1 | 220 |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |
| HİSARCIK | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAZARLAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SİMAV | 2 | 2 | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAVŞANLI | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 8 | 7 | 2169 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  |  |  |  |

| KÖYDES İÇME SUYU PROGRAM UYGULAMALARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uygulamaları | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Merkez | Turgutlar köyü içmesuyu şebeke hattı | Bitti |
| 2 | Merkez | Teşvikiye köyü Terfi Hattı ENH yapımı | Bitti |
| 3 | Merkez | Damlalıkaraağaç köyü Terfi Hattı ENH yapımı | Bitti |
| 4 | Merkez | İncik köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı | Bitti |
| 5 | Altıntaş | Gecek köyü içmesuyu şebeke hattı | Bitti |
| 6 | Altıntaş | Yayla köyü içmesuyu sondaj yapımı | Bitti |
| 7 | Altıntaş | Zafertepeçalköy İlave Yerleşim Yeri İçme Suyu Şebeke Hattı yapımı | Bitti |
| 8 | Altıntaş | Beşkarış Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Yapımı | Bitti |
| 9 | Altıntaş | Zafertepe Çalköy İçme Suyu Pompası GES Tesisi Yapımı | Bitti |
| 10 | Aslanapa | Ortaca Köyü ilave içme suyu şebekesi | Bitti |
| 11 | Aslanapa | Bayramşah köyü İçme suyu terfili tesis yapımı | Bitti |
| 12 | Çavdarhisar | Çat Köy içmesuyu Şebeke Yapımı | Bitti |
| 13 | Çavdarhisar | İçme Suyu Kuyuları İçin Kurulacak Güneş Enerji Sistemi İçin Güneş Paneli Alımı İşi | Bitti |
| 14 | Çavdarhisar | Efendiköprüsü köyü Klorlama Cihazı Alımı ( | Bitti |
| 15 | Çavdarhisar | Akpınar ve Efendiköprüsü ortak kullanım Dalgıç Pompa Alımı | Bitti |
| 16 | Çavdarhisar | Çavdarhisar Köyleri İçme Suyunda Kullanılmak Üzere Klor Alımı (EK KÖYDES) | Devam ediyor |
| 17 | Domaniç | Durabey Köyü İçme Suyu Şebeke HattıYenileme işi | Bitti |
| 18 | Domaniç | Seydikuzu köyü ve Erikli köyü 3 adet Klorlama Cihazı Alımı | Bitti |
| 19 | Domaniç | Güney ve Çarşamba Köyleri Kaptaj ve Su Alma Yapısı Yapımı | Bitti |
| 20 | Domaniç | Erikli Köyü İçme suyu Deposu ve Biriktirme Deposu Yapımı | Bitti |
| 21 | Domaniç | Kozağız - Muhacirler Köyü Dereden Kaptaj ve Su Alma Yapısı Yapımı | Bitti |
| 22 | Domaniç | Çamlıca köyü isale hattı yenileme işi (EK KÖYDES) | Bitti |
| 23 | Emet | Örencik köyü içmesuyu şebeke yapım işi | Bitti |
| 24 | Gediz | Yağmurlar köyü içmesuyu şebeke hattı yenileme işi | Bitti |
| 25 | Gediz | Aliağa köyü içmesuyu isale hattı yenileme işi | Bitti |
| 26 | Gediz | Tepepınar köyü içmesuyu sondaj yapım işi | Bitti |
| 27 | Gediz | Göynükören Ky. İçme Suyu O.G.E.N.H. ve Terfili Tesis Yapım İşi | Bitti |
| 28 | Hisarcık | Karbasan köyü içmesuyu şebeke hattı yapım işi | Bitti |
| 29 | Hisarcık | Dereköy (100 m3lük içmesuyu depo tamamlama işi | Bitti |
| 30 | Pazarlar | Sofular Köyü içme suyu şebeke hattı yapım işi | Bitti |
| 31 | Simav | Gümüşsu köyü içmesuyu şebeke hattı yapımı | Bitti |
| 32 | Simav | Karakoca köyü içmesuyu depo yapımı | 20%Devam ediyor |
| 33 | Simav | Kızılcık köyü Şebeke Hattı Yapımı | 30%Devam ediyor |
| 34 | Simav | Ahmetli köyü 100 m3lük Depo Yapımı (EK KÖYDES) | 10%Devam ediyor |

| KÖYDES KÖY YOLU PROGRAM UYGULAMALARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Merkez | Gr.Ky.İlt.Muhatboğazı--Ür.Çiftliği-Söğütyaylası-Lütfiye-Güllüdere-8,4 km. | 1. KAT ASFALT |
| 2 | Merkez | Radar yolu-Kirazlıyaylası-7,6km. | 1. KAT ASFALT |
| 3 | Merkez | Gr.Ky.İlt.-Ahiler-Çavuşçiftliği -2 km. | 1.KAT ASFALT |
| 4 | Merkez | Ky.ilt-Aloğlu-0,8 km. (EK KÖYDES) | 1.KAT ASFALT |
| 5 | Altıntaş | Dy.ilt-Yolçatı-1,8 km. | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL |
| 6 | Altıntaş | Kuyucak Köyü Kilitli Peton Parke Taşı Alımı ve Döşemesi İşi-1,350 m2 | PARKE |
| 7 | Altıntaş | Gecek Köyü Kilitli Peton Parke Taşı Döşemesi İşi-2,000m2 (EK KÖYDES) | PARKE |
| 8 | Aslanapa | Ky.ilt-(Yağcılar)-Aslıhanlar-4 km. | 1. KAT ASFALT |
| 9 | Aslanapa | Ky.ilt-(Yağcılar)-Aslıhanlar-3,6 km. | 1. KAT ASFALT |
| 10 | Çavdarhisar | Gr.Ky.İlt.(Gökağaç)-Afşar-2,7 km. | 1. KAT ASFALT |
| 11 | Çavdarhisar | Ağarı (500m) Yeşildere (500m) Yağdığın (1000m) kilit taşı alım ve döşeme işi-2,000m2 | PARKE |
| 12 | Çavdarhisar | Dy.ilt.-Hacıkebir-Efeler -Gökler -1 km. | 1. KAT ASFALT |
| 13 | Domaniç | Dy.İlt.-Güney-1,6 km. | BSK ASFALT |
| 14 | Domaniç | Berçin Köyü 500 m² , Böçen Köyü 500 m², Bükerler Köyü 100 m², Çamlıca Köyü 200 m²,Karamanlar Köyü 500 m², Kırık Köyü 500 m², Kozcağız Köyü 500 m², Kozluca Köyü 400 m², Küçükköy 500 m², Sarıot Köyü 700 m² , Ortaca köyü 500 m2, Saruhanlar köyü 500m2, Tıraz Köyü 500 m² olmak üzere toplam 5,900 m2 kilitli parke taşı alım işi | PARKE |
| 15 | Domaniç | Gr.Ky.İlt.(Çamlıca)-Kozluca -1,5 km. | 1. KAT ASFALT |
| 16 | Domaniç | Aksu Köyü 400 m², Berçin Köyü 300 m², Böçen Köyü 200 m², Bükerler Köyü 400 m², Çamlıca Köyü 900 m², Çarşamba Köyü 500 m², Çokköy 500 m², Domurköy 400 m², Durabey Köyü 1200 m², Fındıcak Köyü 500 m², Güney Köyü 700 m², Karaköy 2000 17m², Karamanlar Köyü 300 m², Kozcağız 200 m², Kozluca Köyü 200 m², Küçük Köy 200 m², Muhacirler Köyü 500 m², Safa Köyü 600 m², Sarıot Köyü 540 m² Toplam 10.540 m² Kilitli Beton Parke Taşı Alınması | PARKE |
| 17 | Dumlupınar | İlçe Merkez ilt. Kızılca-Selkisaray-Hamur-0,8 km. | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL |
| 18 | Dumlupınar | Allıören-Altıntaş İlçe Sınırı (Çalköy) -2 km. | 2 KAT ASFALT |
| 19 | Dumlupınar | Selkisaray köyü 1.000 M2 kilit taşı alım ve döşeme işi | PARKE |
| 20 | Emet | (Günlüce).-Dereli-Yaylayolu-3,5 km. | 1. KAT ASFALT |
| 21 | Emet | Dereli hamamları-Grp.Ky.ilt-0,9 km. | 1. KAT ASFALT |
| 22 | Emet | Katrandağı-Hisarcık İlçe Sınırı(Güldüren)-2,7 km. | 1. KAT ASFALT |
| 23 | Gediz | Ilıca kaplıcası-Üzümlü köyü-4,4 km. | 1. KAT ASFALT |
| 24 | Hisarcık | İly.ilt-Aşağıyoncaağaç -1,4 km. | BSK ASFALT |
| 25 | Pazarlar | İlçe Mrk.İlt.- Yenice - Orhanlar – Saray-1,2 km. | 1. KAT ASFALT |
| 26 | Pazarlar | İlçe Mrk.İlt.- Yenice - Orhanlar - Saray -0,5 km. | 1. KAT ASFALT |
| 27 | Simav | İlçe Merkezi-Samat-Hıdırdivan-Pulluca-4,8 km. | BSK ASFALT |
| 28 | Simav | İly.İlt.-Yukarıdolaylar -4 km. | 1. KAT ASFALT |
| 29 | Şaphane | Dy.İlt.-Gaipler-Gürkuyu-Pazarlar İlç.sn.(Kepez)-1,8 km. | 1. KAT ASFALT |
| 30 | Şaphane | İlç.Mr.İlt.Değirmendere-1 km. (EK KÖYDES) | 1. KAT ASFALT |
| 31 | Şaphane | İnceğiz(600m2), Karamanca(700 m2),Gürkuyu(500m2) köylerine toplam 1.800 m2 kilit taşı alım işi | PARKE |
| 32 | Tavşanlı | İly.İlt.-Akçaşehir-Alpagut mah.-Dudaş-6,5 km. | 1. KAT ASFALT |
| 33 | Tavşanlı | İly.İlt.-Karacakaş-Çıkrıcak-Üyücek-Çakıllı-4 km. | BSK ASFALT |
| 34 | Tavşanlı | İly.İlt.-Akçaşehir-Alpagut mah.-Dudaş -2 km. | 1. KAT ASFALT |
| 35 | Tavşanlı | İly.İlt.-Köprücek-Şapçıdede-Şapçı-Alabarda-Kargılı-Çaltılı-Doğanlar-Öksüzler İly.İlt.-8 km. | 1. KAT ASFALT |

| KÖYDES KANALİZASYON PROGRAM UYGULAMALARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Altıntaş | Gecek köyü 500 kişilik foseptik yapımı | Bitti |
| 2 | Altıntaş | Zafertepe Çalköy İlave Yerleşim Yeri 250 Kişilik Foseptik Yapımı (EK KÖYDES) | Bitti |
| 3 | Aslanapa | Ortaca Köyü 500 kişilk foseptik yapımı | Bitti |
| 4 | Çavdarhisar | Çatköyü 100 kişilik foseptik yapımı | Bitti |
| 5 | Domaniç | Çamlıca Köyü 500 Kişilik Foseptik onarımı | Bitti |
| 6 | Gediz | Yağmurlar köyü 250 kişilik foseptik yapım işi | Bitti |
| 7 | Gediz | Yukarısusuz köyü/Yukarı mahallesi foseptik hattı yapım işi | Bitti |
| 8 | Simav | Gümüşsu 500 Kişilik Fosseptik Yapımı | Bitti |
| 9 | Simav | Kızılcık köyü 250 Kişilik Fosseptik + Bireysel (Ferdi) Fosseptik Yapımı | Devam ediyor |